| ПАСПОРТ ПРОЕКТА Название проекта «Территория ремонта -2» |
| --- |
| Поселение | с.Кожаны |
| Направление деятельности | благоустройство и создание детских площадок, пришкольных участков, детских садов и других видов работ, направленных на обустройство мест отдыха детей и подростков |
| Территория социальной ответственности | Пришкольные и придомовые территории |
| Общее количество участников проекта. | Всего - 10 , из них: Июнь - 10, Июль - 0, Август - 0 |
| Отряды, задействованные в реализации проекта | Общее кол-во отрядов - 1, в т.ч.: Наименование отряда – «Вариант», численность 10 |
| Координатор проекта | Понкратова Ольга Гелиосовна, 8(391)4837711 |
| Полное наименование организации заявителя | Муниципальное образование «Кожановский сельсовет» с.Кожаны |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ | Волошенко Александр Алексеевич, глава Кожановского сельсовета, 8(391)4837517 |
| Почтовый адрес | 662355 Красноярский край, Балахтинский район, зд.29 |
| Продолжительность проекта количество месяцев |  | Начало проекта 01/06/15 |  | Окончание проекта 25/06/15 |  |
| География проекта | с.Кожаны |

| Запрашиваемое количество рабочих мест | 10 | Десять |
| --- | --- | --- |

| Краткое описание проекта | Благоустройство территории занимает одно из важнейших мест в жизни села, т.к. его культурный облик является визитной карточкой района. На сегодняшний день существуют потребности в мелком ремонте подъездных дверей, благоустройстве территории, мест для активного детского отдыха и занятий спортом. |
| --- | --- |
| Организации–партнеры | МБОУ Кожановская СОШ, ООО «ЖилКомДом» с.Кожаны. |

#### Глава Кожановского сельсовета                     ______________/Волошенко А.А.

##### Описание проекта

  - Постановка проблемы.

Территория с. Кожаны является курортной зоной отдыха, на которой расположена сибирская здравница  - санаторий «Красноярское Загорье». Ежегодно село принимает гостей не только из Красноярского края, но и из других регионов страны. Благоустройство территории занимает одно из важнейших мест в жизни села, т.к. его культурный облик является визитной карточкой района.

На сегодняшний день существуют потребности в мелком ремонте подъездных дверей, благоустройстве территории, мест для активного детского отдыха и занятий спортом.

  - Цели и задачи проекта.

Цель №1 – создание 10 рабочих мест для подростков,  из  которых 7 рабочих мест для подростков из малообеспеченных семей, 3 рабочих места для подростков из многодетных семей.

Цель №2:  помощь в благоустройстве территории с.Кожаны.

Задачи:

- Ремонт подъездов домов №13,12.

- Ремонт и покраска детских площадок возле домов №13, №17, №30.

- Очистка подвалов домов от мусора №12.

- Покраска придомовых скамеек.

- Очистка парковой зоны от мусора.

- Оформление пришкольной  клумбы и уход за нею.

- Уход за памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны: уборка, посадка цветов и уход за ними.

  - Описание видов и объемов планируемых работ

| № п/п | Виды работ | Единицы измерения | Объемы работ | Кол-во человек, осуществляющих работу | Сроки (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов д.12. | шт. | 6 | 10 | 01-05.06 |
| 2. | Ремонт подъездов д.13. | шт. | 6 | 10 | 06-10.06 |
| 3. | Зачистка и покраска детского городка (д. №13, 17) | м2 | 1250 | 10 | 11,13.06 |
| 4. | Зачистка и покраска спортивного городка (д.30) | м2 | 800 | 10 | 15.06 |
| 5. | Очистка подвалов домов от мусора №12. | шт. | 6 | 6 | 16-19.06 |
| 6. | Зачистка и покраска скамеек около домов 12,13 | шт. | 12 | 4 | 16-19.06 |
| 7. | Вскапывание клумб | м2 | 36 | 5 | 20-21.06 |
| 8. | Посадка цветов | м2 | 36 | 5 | 20-21.06 |
| 9. | Уборка памятника воинам-кожановцам, погибшим в ВОВ. | м2 | 10 | 5 | 21.06 |
| 10. | Уход за клумбами | м2 | 36 | 10 | 22.06 |
| 11. | Очистка от мусора территории парка. | м2 | 1200 | 10 | 23-25.06 |

  - Ресурсы, предоставляемые заявителем и партнерами.

Заявитель:

Партнеры:

| № п/п | Наименование | Количество | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворитель | 3 бут. | Кожановский сельсовет |
| 2 | Кисти | 10 шт. | Кожановский сельсовет |
| 3 | Краска | 60 л | Кожановский сельсовет |
| 4 | Мешки под мусор | 20 уп. | Кожановский сельсовет |

| № п/п | Наименование | Количество | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоток | 6 шт. | ООО «ЖилКомДом» |
| 2 | Носилки | 3 шт. | ООО «ЖилКомДом» |
| 3 | Метла | 4 шт. | ООО «ЖилКомДом» |
| 4 | Гвозди | 3 кг. | ООО «ЖилКомДом» |
| 5 | Лопаты | 6 шт. | МБОУ КСОШ |
| 6 | Отвертки | 6 шт. | МБОУ КСОШ |
| 7 | Грабли | 10 шт. | ООО «ЖилКомДом» МБОУ КСОШ |
| 8 | Перчатки | 20 пар | МБОУ КСОШ |
| 9 | Сопровождающих | 2 чел. | МБОУ КСОШ |
| 10 | Питание | 21 день | МБОУ КСОШ |

  - Ожидаемые результаты проекта.

- Количество трудоустроенных подростков – 10 чел.

- Отремонтированы подъезды – 12 шт.

- Покрашены скамейки – 12 шт.

- Покрашены 3детских городка у домов № 13, 17.

- Покрашен 1 спортивный городок у дома № 30

- Вскопана и засажена цветами клумба  на пришкольном участке – 36 м2.

- Очищена парковая зона от мусора – 1200 м2.

- Очищена от мусора территория около памятника воинам, погибшим в годы 
   Великой Отечественной войны.

Руководитель проекта:

учитель МБОУ Кожановская СОШ    Понкратова Ольга Гелиосовна   __________

должность			                 ФИО				подпись

Муниципальное образование «Кожановский сельсовет» с.Кожаны

Письмо поддержки

Я, Волошенко Александр Алексеевич, глава Кожановского сельсовета считаю необходимым поддержать проект «Территория ремонта-2», выступить в роли заказчика.

Трудовой отряд старшеклассников организует свою деятельность на территории с.Кожаны в течение 8-и лет. Формируется из числа ребят - учеников Кожановской школы. В состав школьной бригады входят дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей. За время работы ТОСовцы реализовали социальные проекты, направленные на благоустройство территории с.Кожаны: «Мое село - нам здесь жить», «Живая история», «Мое село – лицо России», «Территория ремонта». Считаю деятельность отряда старшеклассников позитивной и продуктивной, так как в рамках реализуемых проектов оказывается значимая помощь для села.

В рамках реализации данного проекта готов оказать следующую помощь:

- обеспечить краской в количестве 60 литров;

- обеспечить инвентарем:

- кисти – 10 шт.

- растворитель – 3 бут.

- мешки под мусор – 20 уп.

18.02.2015г.               Глава Кожановского сельсовета______  /А.А.Волошенко

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кожановская средняя общеобразовательная школа с.Кожаны

Письмо поддержки

Я, Бобкова Елена Павловна, директор МБОУ Кожановская средняя общеобразовательная школа, считаю необходимым поддержать проект «Территория ремонта».

Трудовой отряд старшеклассников организует свою деятельность на территории с.Кожаны в течение 8-и лет. Формируется из числа ребят - учеников Кожановской школы. В состав школьной бригады входят дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей. За время работы ТОСовцы реализовали социальные проекты, направленные на благоустройство территории с.Кожаны: «Мое село - нам здесь жить», «Живая история», «Мое село – лицо России», «Территория ремонта» и др. Считаю деятельность отряда старшеклассников позитивной и продуктивной, так как в рамках реализуемых проектов оказывается значимая помощь для жителей села.

В рамках реализации данного проекта, в лице директора МБОУ КСОШ, готова выступить в роли партнера и оказать следующую помощь:

- обеспечить инвентарем:

- молотки – 6 шт.

- лопаты – 6 шт.

- отвертки – 5 шт.

- выдерга – 1 шт.

- грабли – 10 шт.

- перчатки – 20 пар.

- организовать 2-х разовое питание ученикам, входящим в состав ТОСа;

- предоставить сопровождающего педагога-бригадира и мастера.

18.02.2015 г.        Директор МБОУ КСОШ            ________/Е.П.Бобкова