ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Территория ремонта-3 |
| --- | --- |
| СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется) | Заявлен |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | Благоустройство территории занимает одно из важнейших мест в жизни села. Лыжная трасса располагается в лесном массиве, поэтому с годами она претерпела существенные изменения: 70% трассы заросло кустарником и бурьяном. Для решения этой проблемы планируется обустроить лыжную спортивную трассу. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ | На территории с. Кожаны располагается Сибирская здравница - курорт "Красноярское Загорье". Ежегодно здесь проходят краевые, районные массовые соревнования по летним и зимним видам спорта. Пропаганда здорового образа жизни среди населения и занятия спортом тоже занимают особое место в жизни села. В последние годы популярное место для активного семейного отдыха и занятий спортом - лыжная трасса - пришло в упадок, и интерес к занятиям лыжами снизился. Перепланировка и обустройство её территории позволит изменить ситуацию и вновь привлечь жителей к занятиям любимым видом спорта. А в предверии проведения Универсиады - реализовать план массовых мероприятий на территории, связанных с продвижением зимних видов спорта у молодежи. |
| ЦЕЛЬ | Перепланировка и обустройство лыжной трассы; создание 10 рабочих мест для подростков, из которых 8 рабочих мест для подростков из малообеспеченных семей, 2 рабочих места для подростков из многодетных семей. |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ | Виды работ | Сроки | Количество задействованных человек |
|  | Установка артобъектов в парке. | 01.06 | 10 |
|  | Корчевание кустарников и корневищ | 02-7.06 | 10 |
|  | Засыпка мелких неровностей, выравнивание. | 8-9.06 | 10 |
|  | Очистка лыжной трассы от мусора. | 10-13.06 | 10 |
|  | Выравнивание неровностей ландшафта. | 14-15.06 | 10 |
| ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 01.06.2016 – 15.06.2016 |
| РЕЗУЛЬТАТ | - Количество трудоустроенных подростков – 10 чел. - Произведены перепланировка и обустройство лыжной трассы - 2000 м2. - Обустроена площадка под лыжную трассу – 2000 м2. - Установлены 2 арт-объекта. |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| Какое муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / городской округ) | Балахтинский район |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? (Перечислить название населенного пункта/населенных пунктов, где будет реализован проект. При наличии территории социальной ответственности в проекте указать её название) | Лыжная трасса с.Кожаны |
| РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ |
| Вид ресурса | Количество (ед. изм. | Собственник |
| Бензин | 100 л. | Кожановский сельсовет |
| Растворитель | 3 бут. | Кожановский сельсовет |
| Кисти | 10 шт. | Кожановский сельсовет |
| Краска | 60 л. | Кожановский сельсовет |
| Мешки под мусор | 20 уп. | Кожановский сельсовет |
| Лопаты | 4 шт. | Кожановский сельсовет |
| Молоток | 6 шт. | МБОУ КСОШ |
| Носилки | 3 шт. | МБОУ КСОШ |
| Лопаты | 6 шт. | МБОУ КСОШ |
| Отвертки | 6 шт. | МБОУ КСОШ |
| Грабли | 10 шт. | МБОУ КСОШ |
| Перчатки | 20 пар | МБОУ КСОШ |
| Сопровождающих | 2 чел. | МБОУ КСОШ |
| Питание | 11 деней | МБОУ КСОШ |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.) | Трактор - ЧП Просняков А. |
| ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Месяц | Количество мест, цифра (пропись) |
|  | Июнь | 10 (десять) |
|  | Июль | 0 |
|  | Август | 0 |
|  | Всего | 10 |
| ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Наименование отряда | Численность |
|  | «Вариант» | 10 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ | Муниципальное образование «Кожановский сельсовет» с.Кожаны |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ | Антипов Василий Владимирович, глава Кожановского сельсовета, 8(391)4837517 |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 662355 Красноярский край, Балахтинский район, зд.29 |
| КООРДИНАТОР ПРОЕКТА | Потехина Татьяна Александровна - 8(391)4837711, kozhany07@yandex.ru |

| Глава Кожановского сельсовета В.В.Антипов | _______________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |